**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Полянка»**

607655, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ушакова, д.8

телефон/факс (883145) 6-36-41, e-mail [mdoy07polynka@rambler.ru](mailto:mdoy07polynka@rambler.ru)

**ОТЧЁТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

**по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

**детском саду № 7«Полянка»**

**за 2016 год.**

**I. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объекта МБДОУ д/с № 7 «Полянка» и услуг в сфере образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | **Срок реализации**  по дорожной карте | Отметка о выполнении  2016г. | Примечание |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1 | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  Приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 4 квартал  2016 г. | выполнено | от 19.10.2016г. |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступности  для инвалидов объекта  до реконструкции (капитального ремонта), и предоставля­емых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования, приобретение спец.оборудования, учебной литературы и пр.) | Приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 2017-2025 г. | нет |  |
| 3 | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере образования, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 2025-2029 г. | нет |  |
|  | | | | | |
| 1 | Организация обучения и инструктирова­ния  специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятель­ности |  | ежегодно | Инструктирование работников, предоставляющих услуги инвалидам - 100%  Переподготовка работников, предоставляющих услуги инвалидам по программе «Педагогика. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста»(576ч). - 14% |  |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 4 квартал 2016 | нет |  |
| 3 | Оказание услуг инвалидам: | Приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 2015-2030 годы |  |  |
| 3.1. | по месту жительства инвалида | - | - | нет |  |
| 3.2. | в дистанционной форме | - | - | нет |  |
| 3.3. | с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объект в сфере образования |  | 2025-2030 | нет |  |
| 3.4. | с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимо-действия и сети Интернет | - | - | нет |  |
| 3.5. | инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия | - | - | нет |  |
| 3.6. | Инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 2016-2030 | нет |  |
| 4 | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база,  приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 2016-2030 | да |  |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база,  приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 2016-2030 | нет |  |
| 6 | Организация и проведение курсов повышения квали-фикации работников, обеспе-чивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | 2015-2030 годы | нет |  |
| 7 | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказы МБДОУ д/с № 7 «Полянка» | 4 квартал 2016 года | нет |  |